## Slide 1
《人月神话》--“没有银子弹”
分享人：陈昱熹

## Slide 2
什么是“银子弹”：
银色子弹：
在欧洲民间传说及19世纪以来哥特小说风 潮的影响下，银色子弹往往被描绘成具有驱魔功效 的武器，是针对狼人等超自然怪物的特效武器。后 来也被比喻为具有极端有效性的解决方法，作为杀 手锏、最强杀招、王牌等的代称。
文中的「没有银弹」： 没有任何技术或管理上的进展， 能够独立地许诺十年内使 软件系统项目生产率、 可靠性或简洁性获得数量级上的进步。

## Slide 3
现象&原因:
.
软件系统项目中的「焦油坑」：
表面上看起来好像没有任何一个单独的问题会导致困难， 每个都 能被解决， 但是当它们相互纠缠和累积在一起的时候， 团队的行动 就会变得越来越慢。 对问题的麻烦程度， 每个人似乎都会感到惊讶， 并且很难看清问题的本质。 最终导致项目进度严重后或者干脆以失 败而告终。
1：缺乏合理的时间进度是主要原因，它比其他所有因素加起来的影响都还大。
2：对进度缺少跟踪和监督（如何进行跟踪和监督？？）。其他工程领域中，经过验证的跟踪技术和常规监督程序，在软件工程中常常被认为是无谓的举动。
3：意识到进度偏移时，固有（传统）的反应是增加人力。这就像使用汽油灭火一样， 只会使事情更糟。 越来越大的火势需要更多的油， 从而进入了一场注定会导致灾难的循环。
4：传统团队（按任务分解）的结构组成无法保证系统「概念的完整性」软件的系统内在（根本）困难：复杂性、一致性、可变性和不可见性。
6：软件的次要困难： 不能相对较容易地使用编程语言表达这些抽象实体， 在空间和时间限制内将它们映射成机器语言。

## Slide 4














1：定义清晰、具体、可度量的项目里程碑；制定合理的时间进度表，并及时更新修正。
2：大型项目的每一个部分由一个团队解决，但是该队伍以类似外科手术的方式建立，而并非一拥而上。也就是说， 同每个成员截取问题某个部分的做法相反， 由一个人来进行问题的分解， 其他人给予他所需要的支持，以提高效率和生产力。具体成员的职责见文末 「《人月神话》原文摘要」
3：系统设计中，概念完整性应该是最重要的考虑因素，也就是说由团队中的外科医生或者非常少数互有默契的人员来实现。 这可以一定程度上尽量规避问题的出现。
4：保证交流和交流的结果--组织必备的文档手册和更新机制各种形式的会议
5：工具的合理利用；
可行的解决办法：

## Slide 5
THANKS!